## Slide 1: 哈工大计算学部2024年春季学期 《软件工程》Project 第1轮 检查汇报
小组成员：何宜庚、张明涛、张耘硕

## Slide 2: 选题与分组
题 目 | 工大圈子 |  | 
班 号 | 2103501 |  | 
姓名 | 学号 | 联系方式 | 组长/组员
张耘硕 | 2021111966 | 641265208@qq.com | 组长
何宜庚 | 2021110775 | 2012935280@qq.com | 组员
张明涛 | 2021111391 | 1578044966@qq.com | 组员
项目Github地址 | https://github.com/randtaro |  | 
指导教师 | 刘铭 |  | 

## Slide 3: 对题目的理解
可用图或文字简要介绍所选系统的基本背景、现实意义、用户类型及需求等。
基本背景：
  构建工大人自己的圈子，用户可以通过圈子发表观点，用户之间可添加好友，添加好友后能够对好友的消息进行转发评论和点赞。管理员可以用户进行管理，包括添加、删除和修改用户的状态。
现实意义：
  人际关系拓展：用户可以通过添加好友扩展自己的社交圈，增强人与人之间的联系。
  观点交流：用户可以在圈子中分享自己的观点和想法，进行有意义的讨论和交流，促进思想碰撞和观点交融。
  信息分享：用户可以通过转发、评论和点赞等功能传播信息，加快信息流通，扩大信息的覆盖面和影响力。
  内容发现：用户能够发现和关注感兴趣的话题和观点，提高信息获取的效率和质量。

## Slide 4: 对题目的理解
用户类型及需求：
1、普通用户：
  社交互动：希望能够添加好友，关注感兴趣的人，进行交流和互动。
  内容分享：希望能发表自己的观点、分享信息，得到他人的关注和反馈。
  内容消费：希望获取有趣、有用的信息，阅读他人的观点和分享的内容。
  反馈机制：希望通过评论、点赞等方式对他人的内容进行反馈，表达自己的态度。
2、社区管理员：
  用户管理：希望能够管理用户，添加、删除或修改用户的状态，确保社区的健康和安全。
  内容审核：希望有权限审核和管理用户发布的内容，删除违规内容，维持社区秩序。
  用户支持：希望能够处理用户反馈和投诉，提供及时的支持和帮助。
  数据监控：希望能够监控社区的活跃度、用户行为和内容趋势，进行数据分析和决策。

## Slide 5: 对题目的理解
3、开发者/技术支持：
  功能扩展：希望能够根据用户需求不断优化和扩展平台功能，提升用户体验。
  系统维护：希望能够监控和维护平台的稳定性和安全性，确保系统的正常运行。
  用户反馈：希望获取用户的反馈和建议，改进平台的性能和功能。

## Slide 6: 功能清单
注册新用户：新用户可以注册身份，即选择性别以及更改头像，并为自己的账号设置密码。
发表观点：普通用户可以进行发帖回帖的操作，并对帖子进行点赞等操作。
添加好友：用户之间可以添加好友，互为好友的用户可以对好友的消息进行转发点赞和评论。
管理员：管理员可以登录管理员账号，对用户、帖子、板块进行管理，确保所有内容都符合社区规定，以此来保持社区内容的质量和安全。

## Slide 7: 非功能需求
可用性高：
  系统提供简洁友好的用户界面，便于用户操作。
  系统提供及时的反馈机制，帮助用户了解操作结果和系统状态。
性能：
  由于本系统外接MySQL数据库，因此响应时间短且可扩展性好。
可维护性
  系统采用良好的编码规范和设计模式，保证代码的可读性和可维护性。
  系统具备良好的模块化设计，方便进行功能扩展和更新。

## Slide 8: 系统的体系结构构思

## Slide 9: 系统开发技术
编程语言：Java
开发环境：Eclipse/JavaIdea/VsCode
运行环境：Tomcat服务器、MySQL数据库
主要技术：Java、HTML、Tomcat、SQL

## Slide 10: 团队分工
张耘硕：设计发帖回帖的功能。负责设置整个团队的工作计划。
何宜庚：设计管理员功能，实现对平台的监管。负责队员之间的沟通与协调。
张明涛：设计前端页面，并将其与功能捆绑。负责所有内容的整理与测试。

## Slide 11: 开发进度计划
任务名称 | 计划时间长度 | 实际耗费时间 | 目标
发表观点 | 11-13 | 11-13 | 实现发帖回帖删帖等操作。
添加好友 | 12-15 | 12- | 用户之间可以进行添加好友。
评论和点赞 | 11-13 | 11-13 | 用户可以对帖子进行点赞评论。
审核新观点 | 11-13 | 11-13 | 管理员模式对帖子进行管理，检查所有内容是否符合社区规定。
查看好友列表 | 12-15 | 12- | 用户可以查询自己的好友列表。
收集反馈 | 15-17 | 15- | 管理员可以收集用户对平台的满意度信息。

## Slide 12: 可行性分析
技术可行性
  技术能力：本组成员具备实现项目的能力以及硬件支持。
  技术风险：对于技术风险，我们组间会积极交流意见以及查询资料，克服困难。
  技术成熟度：使用的技术都已经发行多年，如java，tomcat等，在本项目前也有很多相似的成功案例。
操作可行性
  组织能力：经过lab2的实验，团队初步具备对项目的管理能力。
  用户接受度：会进行用户满意度调差并根据收集到的信息逐步调整。
时间可行性
  时间规划：根据第一轮迭代的进度以及原有规划，项目可以在第二轮迭代前完成。
  关键路径：项目相应的难点已经在不断的进行分析以及思考解决方案。

## Slide 13: 第1轮成果
登录界面：

## Slide 14: 第1轮成果
工大圈子：

## Slide 15: 第1轮成果
管理员界面：

## Slide 16: 第1轮成果
板块界面：

## Slide 17: 第1轮成果
新用户注册界面：

## Slide 18: 小结
第一轮迭代已经完成了点赞评论等预期目标。
第二轮迭代需要完善好友列表以及其对应的其他功能。
可能会修改完善以往已经实现的功能以及随时增添新的功能。

## Slide 19: 检查材料提交
提交时间：
  第14周周日，6月9日，晚23:55分之前。
提交到头歌平台的班级项目目录中的“Project第1轮检查”
提交内容：
  检查汇报PPT(当前文件)，文件名称为“学号-姓名-Project第1轮检查.ppt/pptx”
  录制一段不超过5分钟的系统演示视频，有配音讲解
授课教师、实验教师、TA将根据所提交材料进行评价，并给出意见和建议

## Slide 20: 结束